# 阶段0 - 文档理解与意图分析

原子执行计划示例

# 阶段0原子执行计划列表

| 任务ID | 任务名称 | 执行顺序 | AI角色 | 人工确认 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0_001 | 扫描文档目录 | 1 | 文档管理员 | 否 | 00.01-文档清单.md |
| S0_002 | 阅读需求规格说明书 | 2 | 文档理解专家 | 否 | 00.02-关键信息摘要-需求.md |
| S0_003 | 阅读架构设计文档 | 3 | 文档理解专家 | 否 | 00.02-关键信息摘要-架构.md |
| S0_004 | 阅读详细设计文档 | 4 | 文档理解专家 | 否 | 00.02-关键信息摘要-详细.md |
| S0_005 | 阅读数据库设计文档 | 5 | 文档理解专家 | 否 | 00.02-关键信息摘要-数据库.md |
| S0_006 | 阅读示例代码 | 6 | 代码理解专家 | 否 | 00.02-代码风格分析.md |
| S0_007 | 汇总关键信息 | 7 | 文档管理员 | 否 | 00.02-关键信息汇总.md |
| S0_008 | 对照需求模板分析完整性 | 8 | 需求分析专家 | 否 | 00.03-信息缺口清单-需求.md |
| S0_009 | 对照架构模板分析完整性 | 9 | 架构设计专家 | 否 | 00.03-信息缺口清单-架构.md |
| S0_010 | 对照数据库模板分析完整性 | 10 | 数据库专家 | 否 | 00.03-信息缺口清单-数据库.md |
| S0_011 | 汇总信息缺口清单 | 11 | 文档管理员 | 否 | 00.03-信息缺口清单-汇总.md |
| S0_012 | 分析项目核心目标 | 12 | 需求分析专家 | 否 | 00.04-用户意图分析-目标.md |
| S0_013 | 识别显性需求 | 13 | 需求分析专家 | 否 | 00.04-用户意图分析-显性.md |
| S0_014 | 推断隐性需求 | 14 | 需求分析专家 | 否 | 00.04-用户意图分析-隐性.md |
| S0_015 | 确定执行优先级 | 15 | 需求分析专家 | 否 | 00.04-用户意图分析-优先级.md |
| S0_016 | 汇总用户意图分析 | 16 | 文档管理员 | 否 | 00.04-用户意图分析-汇总.md |
| S0_017 | 评估技术选型可行性 | 17 | 技术专家 | 否 | 00.05-技术可行性分析-选型.md |
| S0_018 | 识别外部系统集成 | 18 | 技术专家 | 否 | 00.05-技术可行性分析-集成.md |
| S0_019 | 识别技术风险 | 19 | 技术专家 | 否 | 00.05-技术可行性分析-风险.md |
| S0_020 | 汇总技术可行性分析 | 20 | 文档管理员 | 否 | 00.05-技术可行性分析-汇总.md |
| S0_021 | 识别未知术语 | 21 | 技术研究专家 | 否 | 术语列表 |
| S0_022 | 网络查询术语 | 22 | 技术研究专家 | 否 | 00.06-术语查询报告.md |
| S0_023 | 生成必答问题 | 23 | 沟通专家 | 否 | 问题清单-必答 |
| S0_024 | 生成选答问题 | 24 | 沟通专家 | 否 | 问题清单-选答 |
| S0_025 | 汇总问题清单 | 25 | 文档管理员 | 是 | 00.07-问题清单.md |
| S0_026 | 分析用户回答 | 26 | 需求分析专家 | 否 | 回答分析 |
| S0_027 | 识别新问题（迭代） | 27 | 需求分析专家 | 否 | 新问题清单 |
| S0_028 | 生成意图确认书 | 28 | 需求分析专家 | 是 | 00.09-意图确认书.md |
| S0_029 | 处理用户修改 | 29 | 需求分析专家 | 否 | 修改记录 |
| S0_030 | 生成skill_config.yaml | 30 | 配置专家 | 否 | skill_config.yaml |
| S0_031 | 生成user_requirement.md | 31 | 需求分析专家 | 否 | user_requirement.md |
| S0_032 | 生成阶段0执行报告 | 32 | 文档管理员 | 否 | 00.12-阶段0执行报告.md |

# 人工确认节点说明

## 节点1：问题清单确认（S0_025）

【触发条件】

AI完成问题清单生成后

【AI输出】

结构化的问题清单，包含必答问题和选答问题

【用户操作】

1. 阅读问题清单

2. 回答必答问题（阻塞执行）

3. 可选择回答选答问题（有默认值）

4. 提交回答文件

## 节点2：意图确认书确认（S0_028）

【触发条件】

AI完成意图确认书生成后

【AI输出】

用户意图确认书，包含项目目标、执行范围、技术栈、外部集成、预计执行计划

【用户操作】

1. 阅读意图确认书

2. 确认信息准确无误，或指出需要修改的地方

3. 执行确认命令