# AI编程技能规范文档

—— AI视角 · 7×24小时 · 角色切换 · 即时执行

Version 4.0 - 整合版

2025年2月

# 目录

一、AI辅助编程核心理念

二、AI角色体系与切换机制

三、AI Prompt工程专项规范

四、AI需求分析SOP

五、AI设计SOP

六、AI任务拆分与执行SOP

七、AI编码SOP

八、AI代码审查SOP

九、AI单元测试SOP

十、AI接口测试SOP

十一、小范围变更增量更新SOP

十二、维护老项目SOP

十三、技术债务管理

十四、AI文档生成与版本化

十五、多轮AI生成上下文管理

十六、AI与人工分工边界

十七、完整示例：数据字典模块

十八、AI执行检查清单

# 一、AI辅助编程核心理念

## 1.1 AI执行与传统人工的区别

| 维度 | 传统人工执行 | AI执行 |
| --- | --- | --- |
| 角色切换 | 需要人员协调、排期 | AI即时切换，无延迟 |
| 评审审查 | 需要组织会议、等待 | AI自我审查，即时完成 |
| 执行时间 | 受工作时间限制 | 7×24小时连续执行 |
| 任务拆分 | 需要人工评估、分配 | AI自动拆分、自动执行 |
| 文档生成 | 人工编写，耗时较长 | AI即时生成，格式规范 |
| 代码审查 | 需要安排审查人员 | AI自我审查，即时反馈 |
| 问题响应 | 需要等待人员回复 | AI即时响应，无需等待 |
| 知识沉淀 | 依赖人工整理 | AI自动归档，可追溯 |

## 1.2 AI执行核心原则

角色即时切换：AI在执行过程中，根据当前任务自动切换角色，无需等待人员协调

自我审查闭环：AI完成每个任务后，立即进行自我审查，发现问题即时修正

7×24连续执行：AI不受时间限制，可连续不间断执行，直至任务完成

文档即代码：所有文档（需求、设计、测试用例）都视为代码，版本化管理

即时反馈：遇到疑问立即提出，不猜测、不假设，等待明确答复后继续

可追溯可复现：所有执行过程都有记录，可随时追溯、随时复现

## 1.3 AI执行流程总览

### 阶段1：需求分析

AI角色：需求分析专家

执行内容：

理解用户原始需求

进行需求拆分（拆分到用户故事级别）

穷举所有业务场景（正常/异常/边界）

编写需求规格说明书

AI自我审查需求完整性

交付物：需求规格说明书（Markdown格式）

耗时：即时完成

### 阶段2：概要设计

AI角色：架构设计专家

执行内容：

设计系统架构

设计数据库表结构

设计接口规范

编写概要设计文档

AI自我审查设计合理性

交付物：概要设计文档（Markdown格式）

耗时：即时完成

### 阶段3：详细设计

AI角色：详细设计专家

执行内容：

编写详细设计文档

编写核心算法伪代码

设计异常处理方案

AI自我审查设计可实施性

交付物：详细设计文档（Markdown格式）

耗时：即时完成

### 阶段4：任务拆分

AI角色：开发专家

执行内容：

根据详细设计拆分开发任务

确定任务执行顺序和依赖关系

生成任务清单

交付物：任务清单（Markdown格式）

耗时：即时完成

### 阶段5：编码实现

AI角色：高级开发工程师

执行内容：

按任务清单顺序编码

每完成一个任务进行自我审查

编写单元测试

使用curl进行接口测试

交付物：源代码 + 单元测试 + 测试脚本

耗时：即时完成

### 阶段6：文档归档

AI角色：文档管理员

执行内容：

归档所有文档

更新文档版本

记录变更历史

交付物：版本化文档库

耗时：即时完成

# 二、AI角色体系与切换机制

## 2.1 AI角色定义

### 【需求分析专家】

职责：需求分析、需求拆分、场景穷举、需求文档编写

输入：用户原始需求

输出：需求规格说明书

切换条件：用户提出需求后自动切换

### 【架构设计专家】

职责：系统架构设计、数据库设计、接口设计

输入：需求规格说明书

输出：概要设计文档

切换条件：需求文档审查通过后切换

### 【详细设计专家】

职责：详细设计、伪代码编写、异常处理设计

输入：概要设计文档

输出：详细设计文档

切换条件：概要设计审查通过后切换

### 【开发专家】

职责：任务拆分、编码规划

输入：详细设计文档

输出：任务清单

切换条件：详细设计审查通过后切换

### 【高级开发工程师】

职责：编码实现、单元测试、接口测试

输入：任务清单

输出：源代码 + 测试代码

切换条件：任务拆分完成后切换

### 【代码审查员】

职责：代码审查、质量检查

输入：源代码

输出：审查意见

切换条件：代码编写完成后切换（自我审查）

### 【测试工程师】

职责：测试用例设计、接口测试

输入：接口文档

输出：测试脚本 + 测试报告

切换条件：接口开发完成后切换

### 【文档管理员】

职责：文档归档、版本管理、变更追溯

输入：所有文档

输出：版本化文档库

切换条件：每个阶段完成后切换

## 2.2 角色切换触发条件

### 【自动切换条件】

需求分析专家 → 架构设计专家

触发条件：需求规格说明书编写完成且自我审查通过

检查点：需求文档结构完整、场景穷举清单完整、数据字典字段定义完整

架构设计专家 → 详细设计专家

触发条件：概要设计文档编写完成且自我审查通过

检查点：架构设计满足设计检查清单、数据库设计规范、接口设计完整

详细设计专家 → 开发专家

触发条件：详细设计文档编写完成且自我审查通过

检查点：详细设计完整、伪代码清晰、异常处理完善

开发专家 → 高级开发工程师

触发条件：任务拆分完成

检查点：任务清单完整、任务依赖关系明确

高级开发工程师 → 代码审查员

触发条件：代码编写完成

检查点：代码编写完成、单元测试通过

代码审查员 → 高级开发工程师（循环）

触发条件：审查发现问题

检查点：修复问题后重新审查

代码审查员 → 测试工程师

触发条件：代码审查通过

检查点：代码审查无阻塞问题

测试工程师 → 文档管理员

触发条件：测试完成

检查点：测试用例执行通过

### 【手动切换条件】

当AI遇到以下情况时，暂停执行，等待用户指令：

需求不明确，无法继续

多个方案需要用户决策

发现重大技术风险

需要用户确认的事项

# 三、AI Prompt工程专项规范

## 3.1 Prompt编写五大核心原则

### 原则1：角色锚定原则

每个Prompt必须明确指定AI扮演的角色

角色描述要包含：身份、职责、技能、约束

示例："你是一位资深Java后端开发工程师，擅长Spring Boot开发，遵循阿里巴巴Java开发规范"

### 原则2：上下文约束原则

Prompt必须提供足够的上下文信息

上下文包括：背景、目标、约束、参考信息

避免AI基于假设进行生成

### 原则3：输出格式化原则

明确指定输出格式（Markdown、JSON、代码等）

明确指定输出结构（标题层级、字段列表等）

提供输出示例

### 原则4：验收标准量化原则

明确指定质量要求

使用可量化的指标（覆盖率、通过率等）

明确完成标准

### 原则5：负面清单约束原则

明确禁止的行为

明确避免的问题

明确不推荐的方案

## 3.2 各阶段标准化Prompt模板

### 3.2.1 需求分析阶段Prompt模板

【角色】

你是一位资深需求分析专家，擅长业务需求分析和需求文档编写。

【任务】

根据用户提供的原始需求，编写完整的需求规格说明书。

【输出要求】

文档格式：Markdown

必须包含以下章节：功能概述、业务流程、功能需求（用户故事形式）、数据字典、场景清单（正常/异常/边界）、非功能需求

每个用户故事必须包含验收标准（Given-When-Then格式）

数据字典必须包含：字段名、类型、长度、必填、说明

【约束】

场景穷举清单必须完整（正常/异常/边界）

每个功能点必须有对应的验收标准

数据字典字段必须完整

【负面清单】

不要遗漏异常场景

不要遗漏边界条件

不要出现模糊的描述

## 3.3 Prompt输出质量校验标准

【质量校验维度】

完整性检查：

输出是否包含所有要求的章节

输出是否包含所有要求的字段

输出是否覆盖所有场景

准确性检查：

输出是否符合需求

输出是否符合设计

输出是否符合规范

一致性检查：

输出内部是否一致

输出与输入是否一致

输出与样例是否一致

可读性检查：

输出是否清晰易懂

输出格式是否规范

输出是否有适当的注释

### 【质量评级】

| 评级 | 标准 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| A | 所有检查项通过 | 直接使用 |
| B | 非核心检查项不通过 | 微调后使用 |
| C | 核心检查项不通过 | 重新生成 |
| D | 多项核心检查项不通过 | 优化Prompt后重新生成 |

## 3.4 Prompt版本化管理

【Prompt版本号规则】

版本号格式：主版本号.次版本号.修订号

主版本号：Prompt结构重大调整

次版本号：新增必填模块或约束

修订号：优化描述、修复问题

# 四、AI需求分析SOP

## 4.1 需求分析流程

【输入】

用户原始需求（自然语言描述）

### Step 1: 需求理解

AI动作：

分析用户需求的业务背景

识别核心功能和辅助功能

识别用户角色和使用场景

如有疑问，立即向用户提出

输出：需求理解摘要

### Step 2: 需求拆分

AI动作：

将大需求拆分为功能模块

将功能模块拆分为功能点

将功能点拆分为用户故事

每个用户故事可在1-3天内完成

输出：需求拆分树

### Step 3: 场景穷举

AI动作：

对每个用户故事穷举场景

正常场景：用户按预期操作

异常场景：用户操作错误、系统异常

边界场景：数据极限、并发极限

权限场景：不同角色的操作权限

输出：场景矩阵

### Step 4: 数据字典定义

AI动作：

识别所有数据实体

定义每个实体的字段

字段包括：名称、类型、长度、必填、说明

定义实体间关系

输出：数据字典

### Step 5: 需求文档编写

AI动作：

按照模板编写需求规格说明书

包含：概述、业务流程、功能需求、数据字典、场景清单

使用Markdown格式

文档结构清晰、内容完整

输出：需求规格说明书.md

### Step 6: AI自我审查

AI动作：

对照审查清单逐项检查

检查完整性、准确性、一致性

如发现问题，返回修改

如通过，进入下一阶段

输出：审查报告

【输出】

需求规格说明书（Markdown格式）

## 4.2 需求拆分方法

【需求拆分原则】

MECE原则：

相互独立（Mutually Exclusive）：拆分后的需求不重叠

完全穷尽（Collectively Exhaustive）：拆分后的需求覆盖全部

用户故事粒度：

每个用户故事可在1-3天内完成

每个用户故事有明确的验收标准

可测试性：

每个拆分后的需求必须可测试

有明确的输入、输出、预期结果

## 4.3 场景穷举方法

【场景穷举维度】

正常场景（Happy Path）：用户按预期流程操作，系统正常响应，数据正常处理

异常场景（Error Cases）：用户输入错误数据，系统处理异常，网络/数据库异常

边界场景（Boundary Cases）：数据量极限（空数据、大量数据），数值极限（最大值、最小值、零值），时间极限（超时、并发）

权限场景（Permission Cases）：有权限用户的操作，无权限用户的操作，权限变更后的操作

状态场景（State Cases）：不同状态下的操作限制，状态流转规则

## 4.4 AI自我审查机制

【AI自我审查流程】

AI完成需求文档编写后，立即进行自我审查，无需等待人工评审。

### 完整性检查

[ ] 文档结构是否完整（概述、业务流程、功能需求、数据字典、场景清单）

[ ] 所有功能点是否已描述

[ ] 数据字典是否完整

[ ] 场景清单是否完整

### 准确性检查

[ ] 业务描述是否准确

[ ] 数据定义是否准确

[ ] 流程描述是否准确

[ ] 验收标准是否清晰

### 一致性检查

[ ] 前后描述是否一致

[ ] 术语使用是否统一

[ ] 数据字典与功能描述是否一致

### 可测试性检查

[ ] 每个用户故事是否有验收标准

[ ] 验收标准是否可测试

[ ] 测试数据是否明确

# 五、AI设计SOP

## 5.1 概要设计流程

### Step 1: 系统架构设计

AI动作：

确定技术栈（基于项目现有技术栈）

设计系统分层（Controller-Service-Mapper）

设计模块划分

设计模块间依赖关系

输出：系统架构图（文字描述）

### Step 2: 数据库设计

AI动作：

根据数据字典设计表结构

确定字段类型、长度、约束

设计主键、索引

设计表间关系

编写建表SQL

输出：数据库设计文档 + 建表SQL

### Step 3: 接口设计

AI动作：

设计RESTful API路径

设计请求方法（GET/POST/PUT/DELETE）

设计请求参数

设计响应数据结构

设计错误码

输出：接口设计文档

## 5.2 详细设计与伪代码

【伪代码编写规范】

清晰易懂，任何人都能理解逻辑

覆盖所有分支（正常、异常）

不依赖具体编程语言语法

包含输入、处理、输出

包含异常处理

## 5.3 AI设计审查

【概要设计审查清单】

### 架构设计检查

[ ] 架构是否满足功能需求

[ ] 技术选型是否合理

[ ] 模块划分是否合理

[ ] 模块职责是否清晰

[ ] 模块间依赖是否合理

### 数据库设计检查

[ ] 表结构是否符合数据字典

[ ] 字段类型是否合理

[ ] 索引设计是否合理

[ ] 是否包含通用字段（id, created_time等）

[ ] 是否添加表注释和字段注释

### 接口设计检查

[ ] 接口路径是否符合RESTful规范

[ ] 请求方法是否正确

[ ] 请求参数是否完整

[ ] 响应数据结构是否完整

[ ] 错误码定义是否规范

# 六、AI任务拆分与执行SOP

## 6.1 任务拆分方法

【任务拆分原则】

原子性：每个任务不可再分

可度量：每个任务有明确的完成标准

独立性：任务间尽量减少依赖

适中粒度：每个任务2-8小时完成

## 6.2 任务执行PDCA循环

### Plan（计划）

读取任务清单

确定当前执行任务

确认任务依赖已满足

准备执行资源

### Do（执行）

按照任务要求编码

编写单元测试

执行自测

记录执行过程

### Check（检查）

代码是否符合规范

单元测试是否通过

功能是否符合预期

是否存在明显问题

### Act（处理）

如检查通过，标记任务完成

如发现问题，修复后重新检查

总结经验，优化执行

进入下一任务

## 6.3 任务依赖关系执行逻辑

【任务依赖类型】

强依赖：前置任务必须完成，才能执行

弱依赖：前置任务未完成，可以并行但需等待

无依赖：可以独立执行

# 七、AI编码SOP

## 7.1 编码前准备

【编码前准备清单】

理解设计文档：

阅读详细设计文档

理解类设计

理解伪代码

明确实现目标

收集样例代码：

在项目中查找类似实现

分析样例代码的结构和规范

确定参考的样例

确认编码规范：

命名规范

代码格式

注释规范

异常处理规范

准备开发环境：

确认代码分支

确认依赖已导入

## 7.2 代码生成规范

【代码生成原则】

参考样例，保持一致：

参考项目中类似实现

保持代码风格一致

保持命名规范一致

遵循设计，不偏离：

严格按照详细设计实现

不随意修改设计

如有问题，提出疑问

完整实现，不遗漏：

实现所有功能点

处理所有异常场景

编写完整注释

## 7.3 样例代码适配复用规则

【可复用场景】

通用CRUD操作（新增、修改、删除、查询的基本流程）

通用工具方法（业务编号生成、日期处理、字符串处理）

通用设计模式（Service层、Controller层、异常处理、日志记录）

通用配置（数据库连接、缓存、安全）

【禁止照搬场景】

业务逻辑冲突（样例代码的业务规则与当前需求冲突）

数据模型差异（样例代码的字段与当前需求不同）

技术债务（样例代码存在已知问题、性能隐患、安全漏洞）

过度设计（样例代码过于复杂、包含不必要的抽象）

# 八、AI代码审查SOP

## 8.1 AI代码自我审查流程

【代码审查清单】

### 命名规范检查

[ ] 类名使用大驼峰

[ ] 方法名使用小驼峰

[ ] 变量名使用小驼峰

[ ] 常量名使用大写下划线

### 代码格式检查

[ ] 缩进正确（4空格）

[ ] 行宽不超过120字符

[ ] 大括号格式正确

[ ] 空行使用适当

### 注释检查

[ ] 类有JavaDoc注释

[ ] 方法有JavaDoc注释

[ ] 复杂逻辑有注释

### 异常处理检查

[ ] 有统一的异常处理

[ ] 业务异常使用BusinessException

[ ] 异常信息友好

[ ] 记录异常日志

### 日志记录检查

[ ] 关键操作记录日志

[ ] 日志级别正确

[ ] 日志信息完整

### 单元测试检查

[ ] 编写了单元测试

[ ] 测试覆盖所有分支

[ ] 测试用例可运行

## 8.2 代码审查问题分级判定细则

【阻塞问题（Blocker）】

功能错误：代码逻辑与需求不符，会导致业务错误

安全漏洞：SQL注入风险、XSS风险、敏感信息泄露

性能严重问题：N+1查询、死循环、内存泄漏

空指针风险：未判空直接使用，可能导致系统崩溃

事务问题：关键操作无事务、事务范围不正确

【建议问题（Suggestion）】

命名不规范：类名、方法名不符合规范

缺少注释：类缺少注释、复杂方法缺少注释

代码重复：存在重复代码块、可以提取公共方法

魔法数字：直接使用数字/字符串、应定义为常量

异常处理不完善：捕获异常后不处理、异常信息不友好

【提示问题（Hint）】

格式问题：缩进不一致、空行使用不当

代码简化：可以使用更简洁的写法、可以使用Stream API

设计建议：可以使用设计模式、可以优化类结构

## 8.3 问题处理时限与阻塞规则

| 问题级别 | 处理时限 | 是否阻塞后续环节 |
| --- | --- | --- |
| 阻塞 | 立即修复 | 是，必须修复后才能测试 |
| 建议 | 1天内 | 否，可并行处理 |
| 提示 | 可选 | 否，不阻塞 |

# 九、AI单元测试SOP

## 9.1 单元测试覆盖率规范

【覆盖率统计维度】

行覆盖率（Line Coverage）：被执行的代码行数 / 总代码行数，目标：≥80%

分支覆盖率（Branch Coverage）：被执行的分支数 / 总分支数，目标：≥70%

方法覆盖率（Method Coverage）：被测试的方法数 / 总方法数，目标：100%（公共方法）

## 9.2 Mock规范

【Mock原则】

外部依赖必须Mock：

数据库访问（Mapper）

外部服务调用

缓存访问（Redis）

消息队列

不Mock的内容：

被测类本身

被测类的内部逻辑

简单的POJO

## 9.3 边界场景测试细则

【边界场景分类】

空值边界：null值、空字符串""、空集合

数值边界：最小值、最大值、零值、负值

长度边界：最小长度、最大长度、刚好等于边界值

数量边界：空数据、单条数据、大量数据

# 十、AI接口测试SOP

## 10.1 curl测试流程

### Step 1: 生成测试用例

AI动作：

根据接口文档生成测试用例

包括正常场景和异常场景

每个用例包含：请求、预期响应

输出：测试用例列表

### Step 2: 生成curl命令

AI动作：

根据测试用例生成curl命令

设置请求方法、Header、Body

保存为可执行脚本

输出：curl测试脚本

### Step 3: 执行测试

AI动作：

执行curl命令

记录实际响应

对比预期结果

输出：测试结果

### Step 4: 生成测试报告

AI动作：

汇总测试结果

记录通过的用例

记录失败的用例

分析失败原因

输出：测试报告

## 10.2 测试用例生成

【测试用例类型】

正常场景用例：所有必填参数正确，业务逻辑正常执行，预期：返回成功

异常场景用例：缺少必填参数、参数格式错误、参数值非法、业务规则冲突，预期：返回错误

边界场景用例：参数值为空、参数值为最大值、参数值为最小值，预期：根据业务规则返回

## 10.3 代码变更与测试用例同步更新机制

【代码变更类型与测试用例更新规则】

| 代码变更类型 | 测试用例更新要求 |
| --- | --- |
| 新增接口 | 必须新增测试用例 |
| 修改接口入参 | 必须更新测试用例 |
| 修改接口出参 | 必须更新测试用例 |
| 修改校验规则 | 必须更新测试用例 |
| 修改业务逻辑 | 必须更新测试用例 |
| 删除接口 | 必须删除测试用例 |
| 重构代码（逻辑不变） | 验证现有测试通过 |

# 十一、小范围变更增量更新SOP

## 11.1 变更影响范围分析

【变更类型与影响范围】

| 变更类型 | 影响范围 | 需要更新的上下文 |
| --- | --- | --- |
| 新增字段 | 实体类、DTO、接口 | 数据字典、接口契约 |
| 修改字段 | 实体类、校验规则 | 数据字典 |
| 删除字段 | 实体类、DTO、接口 | 数据字典、接口契约 |
| 修改校验规则 | Service层 | 业务规则 |
| 修改业务逻辑 | Service层 | 业务规则、伪代码 |
| 新增接口 | Controller层 | 接口契约 |

## 11.2 增量上下文更新规则

【上下文更新原则】

最小更新原则：仅更新受影响的上下文，保留未受影响的上下文，避免全量重写

版本递增原则：每次变更增加版本号，记录变更内容，可追溯历史版本

一致性原则：更新后的上下文保持一致，数据字典与代码一致，接口契约与实现一致

## 11.3 代码复用与重新生成规则

【复用 vs 重新生成判定规则】

| 情况 | 处理方式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑无变化 | 完全复用 | delete方法逻辑不变 |
| 参数变化 | 修改后复用 | 新增字段，需要处理 |
| 逻辑变化 | 重新生成 | 删除逻辑从提示改为级联 |
| 新增功能 | 新增代码 | 新增导出功能 |

# 十二、维护老项目SOP

## 12.1 老项目维护与全新项目的区别

| 维度 | 全新项目开发 | 老项目维护 |
| --- | --- | --- |
| 设计起点 | 从零开始设计 | 基于现有设计增量调整 |
| 架构决策 | AI自主设计 | 需对比现有架构，人工决策 |
| 数据库设计 | 全新设计 | 查询现有表，增量变更 |
| 代码复用 | 参考样例 | 直接复用现有代码 |
| 变更范围 | 全量 | 增量 |
| 风险评估 | 技术风险 | 兼容性风险+技术风险 |
| 回滚方案 | 无需 | 必须准备 |

## 12.2 老项目维护执行流程

### 阶段1：项目现状分析

AI角色：项目分析专家

执行内容：

读取项目文档（如有）

分析项目结构

识别技术栈

梳理现有功能模块

输出：项目现状分析报告

### 阶段2：需求变更分析

AI角色：需求分析专家

执行内容：

理解用户变更需求

对比现有功能，识别变更点

分析变更影响范围

输出变更需求文档（增量形式）

输出：变更需求规格说明书

### 阶段3：现有架构分析

AI角色：架构分析专家

执行内容：

分析现有架构设计

识别需要实现的架构目标

对比分析差异

输出架构调整建议

输出：架构对比分析报告（技术总监确认）

### 阶段4：数据库现状分析

AI角色：数据库分析专家

执行内容：

查询现有数据库表清单

读取历史表结构设计

对比变更需求，识别需要新增/修改/删除的表

输出数据库变更脚本

输出：数据库变更脚本（ALTER TABLE等）

### 阶段5：代码变更分析

AI角色：代码分析专家

执行内容：

分析现有代码结构

识别需要变更的代码

识别可以复用的代码

制定代码变更计划

输出：代码变更计划

### 阶段6：增量开发

AI角色：高级开发工程师

执行内容：

按照变更计划执行

优先复用现有代码

仅变更必要的部分

保持与现有代码风格一致

输出：变更后的代码

### 阶段7：回归测试

AI角色：测试工程师

执行内容：

测试变更功能

回归测试未变更功能

验证兼容性

输出：测试报告

## 12.3 增量开发原则

【增量开发原则】

优先复用：复用现有代码、复用现有设计模式、保持代码风格一致

最小变更：仅变更必要的部分、避免大面积重构、避免影响未变更功能

兼容性优先：保持接口兼容性、保持数据兼容性、提供兼容性适配层（如需要）

可回滚：每个变更都可独立回滚、记录变更前状态、准备回滚脚本

# 十三、技术债务管理

## 13.1 技术债务识别

【技术债务类型】

代码债务：代码重复、代码复杂度过高、命名不规范、缺少注释

设计债务：违反设计原则、架构不合理、模块耦合过高

测试债务：缺少单元测试、测试覆盖率低、测试用例不完整

文档债务：缺少文档、文档过时、文档不准确

## 13.2 技术债务记录

【技术债务记录内容】

债务ID：唯一标识

类型：代码债务/设计债务/测试债务/文档债务

位置：代码位置或文档位置

描述：债务的具体描述

影响：债务带来的影响

优先级：高/中/低

状态：待处理/处理中/已解决

创建时间：债务发现时间

解决时间：债务解决时间

解决方案：如何解决

## 13.3 技术债务偿还计划

【债务优先级与红线】

| 优先级 | 定义 | 处理时限 | 是否阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 影响系统稳定性/安全性 | 24小时内 | 是 |
| P1 | 影响代码质量/可维护性 | 1周内 | 否 |
| P2 | 轻微问题 | 1月内 | 否 |

注：P0债务必须先解决，才能进入下一环节。

# 十四、AI文档生成与版本化

## 14.1 文档生成SOP

【AI文档生成规范】

文档格式：

所有文档使用Markdown格式

文档结构清晰，使用标题层级

代码块使用语法高亮

文档命名：

需求文档：需求规格说明书_模块名_v版本号.md

设计文档：概要设计文档_模块名_v版本号.md

详细设计：详细设计文档_模块名_v版本号.md

任务清单：任务清单_模块名_v版本号.md

## 14.2 文档版本化管理

【文档版本号规则】

版本号格式：主版本号.次版本号.修订号

主版本号：重大变更，如架构调整

次版本号：功能新增或修改

修订号：小修改或bug修复

【版本变更示例】

v1.0.0：初始版本

v1.0.1：修复描述错误

v1.1.0：新增功能描述

v2.0.0：架构调整

## 14.3 文档追溯机制

【文档追溯要求】

需求追溯：

每个功能点能追溯到用户需求

每个数据字段能追溯到业务需求

设计追溯：

每个设计决策能追溯到需求

每个接口能追溯到功能需求

代码追溯：

每段代码能追溯到设计文档

每个测试用例能追溯到需求

# 十五、多轮AI生成上下文管理

## 15.1 上下文核心信息范围

【必须携带的核心信息】

需求核心规则：功能目标、业务约束、验收标准

架构设计决策：技术栈选择、分层架构、模块划分

数据字典：所有实体定义、字段约束、表间关系

接口契约：接口路径、请求/响应格式、错误码定义

业务规则：校验规则、计算逻辑、状态流转

安全红线：敏感数据处理规则、权限控制要求、安全约束

## 15.2 上下文版本锚定机制

【版本锚定原则】

所有AI生成必须基于定版的前置文档版本，确保生成内容的一致性。

Step 1: 前置文档定版：需求文档审查通过并定版，设计文档审查通过并定版，定版文档分配版本号

Step 2: 记录锚定版本：AI记录当前基于的文档版本，格式：基于需求文档v1.0.0、设计文档v1.0.0

Step 3: 后续生成：AI所有后续生成基于锚定版本，不参考未定版的内容

Step 4: 版本变更处理：前置文档变更后，重新定版，AI更新锚定版本，基于新版本重新生成

## 15.3 上下文偏差校验与修正机制

【偏差校验时机】

每轮生成后：AI生成内容后，自动校验，校验与前置上下文的一致性

阶段切换时：进入下一阶段前，全面校验，确保前后逻辑一致

人工复核时：人工复核时，检查一致性，发现偏差，及时修正

# 十六、AI与人工分工边界

## 16.1 人工必须终审/主导的环节红线清单

### 红线1：需求最终确认

责任方：业务负责人

确认内容：

业务理解是否准确

功能范围是否明确

优先级划分是否合理

不确认后果：AI基于错误理解执行，导致返工

### 红线2：技术架构决策

责任方：技术总监/架构师

确认内容：

技术选型是否合理

架构设计是否满足非功能需求

技术风险是否可控

不确认后果：架构缺陷导致系统不稳定

### 红线3：生产上线审批

责任方：项目经理/技术总监

确认内容：

功能是否完整

测试是否通过

回滚方案是否就绪

不确认后果：线上故障

### 红线4：重大风险处置

责任方：技术总监

确认内容：

AI识别到重大技术风险

AI无法确定最优方案

涉及安全/合规问题

不确认后果：风险失控

### 红线5：合规相关决策

责任方：合规负责人/技术总监

确认内容：

用户隐私数据处理

支付/交易逻辑

安全认证机制

法律法规遵循

不确认后果：合规风险、法律责任

## 16.2 AI仅可辅助的环节边界清单

### 边界1：核心业务算法设计

边界：AI提供参考方案，人工最终决策

原因：核心业务算法直接影响业务正确性

### 边界2：支付/交易逻辑

边界：AI生成基础代码框架，人工审核并补充关键逻辑

原因：涉及资金安全，必须人工复核

### 边界3：用户隐私数据处理

边界：AI提供处理建议，人工确认处理方案符合隐私法规

原因：涉及用户隐私，合规要求高

### 边界4：安全认证机制

边界：AI生成基础代码，人工审核安全逻辑

原因：安全机制必须人工确认

### 边界5：数据库敏感操作

边界：AI生成SQL，人工审核并执行

原因：防止误操作导致数据丢失

### 边界6：生产环境配置

边界：AI生成配置模板，人工审核并应用

原因：配置错误可能导致系统故障

## 16.3 责任划分核心规则

【核心原则】

AI仅提供辅助输出，复核人对最终交付物的质量、合规性、业务准确性承担首要责任。

【责任矩阵】

| 环节 | AI责任 | 人工责任 | 复核人责任 | 最终责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 按Prompt生成文档 | 提供准确需求 | 确认业务理解 | 业务负责人 |
| 架构设计 | 按Prompt生成设计 | 确认技术约束 | 确认架构合理性 | 技术总监 |
| 详细设计 | 按Prompt生成设计 | 无 | 确认设计可实施 | 资深开发 |
| 编码 | 按Prompt生成代码 | 无 | 确认代码质量 | 代码审查员 |
| 测试 | 按Prompt生成用例 | 无 | 确认测试完整性 | 测试负责人 |
| 上线 | 生成上线检查单 | 确认上线 readiness | 确认上线条件 | 项目经理 |

# 十七、完整示例：数据字典模块

【用户输入】

用户：请帮我实现一个数据字典管理功能，包括字典类型和字典项的增删改查。

【AI执行流程】

## 阶段1：需求分析（AI角色：需求分析专家）

理解需求：数据字典管理，包含字典类型和字典项两级结构

需求拆分：字典类型管理（新增、修改、删除、查询）、字典项管理（新增、修改、删除、查询）

场景穷举：正常场景、异常场景（编码重复、缺少必填参数、删除时存在子项）、边界场景

数据字典定义：dict_type表、dict_item表

编写需求文档：需求规格说明书_数据字典_v1.0.0.md

自我审查：通过

耗时：即时完成

## 阶段2：概要设计（AI角色：架构设计专家）

系统架构设计：Controller-Service-Mapper分层

数据库设计：dict_type表、dict_item表结构

接口设计：POST/PUT/DELETE/GET接口

编写概要设计文档：概要设计文档_数据字典_v1.0.0.md

自我审查：通过

耗时：即时完成

## 阶段3：详细设计（AI角色：详细设计专家）

模块详细设计：DictTypeService、DictItemService类设计

核心算法伪代码：deleteDictType、addDictType伪代码

异常处理设计：错误码定义、异常处理流程

编写详细设计文档：详细设计文档_数据字典_v1.0.0.md

自我审查：通过

耗时：即时完成

## 阶段4：任务拆分（AI角色：开发专家）

任务拆分：数据库层、业务层、控制层、前端层

生成任务清单：任务清单_数据字典_v1.0.0.md

耗时：即时完成

## 阶段5：编码实现（AI角色：高级开发工程师）

收集样例代码：查找项目中类似实现

按任务清单编码：实体类、DTO、Mapper、Service、Controller

每个任务完成后自我审查

编写单元测试

使用curl进行接口测试

耗时：即时完成

## 阶段6：文档归档（AI角色：文档管理员）

归档所有文档

更新文档版本

记录变更历史

耗时：即时完成

【执行结果】

需求规格说明书

概要设计文档

详细设计文档

任务清单

源代码（后端+前端）

单元测试

接口测试脚本

版本化文档库

总耗时：即时完成（AI 7×24小时连续执行）

# 十八、AI执行检查清单

## AI执行总检查清单

### 需求分析阶段

[ ] 是否理解了用户原始需求？

[ ] 是否完成了需求拆分？

[ ] 是否穷举了所有场景（正常/异常/边界）？

[ ] 是否定义了完整的数据字典？

[ ] 是否编写了需求规格说明书？

[ ] 是否进行了自我审查？

[ ] 审查是否通过？

### 概要设计阶段

[ ] 是否设计了系统架构？

[ ] 是否设计了数据库表结构？

[ ] 是否设计了接口规范？

[ ] 是否编写了概要设计文档？

[ ] 是否进行了自我审查？

[ ] 审查是否通过？

### 详细设计阶段

[ ] 是否完成了模块详细设计？

[ ] 是否编写了核心算法伪代码？

[ ] 是否设计了异常处理方案？

[ ] 是否编写了详细设计文档？

[ ] 是否进行了自我审查？

[ ] 审查是否通过？

### 任务拆分阶段

[ ] 是否拆分了所有任务？

[ ] 任务粒度是否适中？

[ ] 任务依赖关系是否明确？

[ ] 是否生成了任务清单？

### 编码阶段

[ ] 是否收集了样例代码？

[ ] 是否按照任务清单顺序编码？

[ ] 每个任务是否完成了自我审查？

[ ] 是否编写了单元测试？

[ ] 单元测试是否覆盖所有分支？

### 测试阶段

[ ] 是否生成了测试用例？

[ ] 是否编写了curl测试脚本？

[ ] 是否执行了接口测试？

[ ] 是否生成了测试报告？

### 文档阶段

[ ] 是否归档了所有文档？

[ ] 是否更新了文档版本？

[ ] 是否记录了变更历史？

### 技术债务

[ ] 是否识别了技术债务？

[ ] 是否记录了技术债务？

[ ] 是否制定了偿还计划？

## 角色切换检查清单

[ ] 当前角色任务是否已完成？

[ ] 交付物是否已生成？

[ ] 自我审查是否通过？

[ ] 切换条件是否满足？

[ ] 下一角色的输入是否已准备？

[ ] 角色切换日志是否已记录？

## PDCA循环检查清单

### Plan

[ ] 是否制定了执行计划？

[ ] 是否明确了任务顺序？

[ ] 是否识别了任务依赖？

### Do

[ ] 是否按照计划执行？

[ ] 是否记录了执行过程？

[ ] 是否及时提出了疑问？

### Check

[ ] 是否进行了完整性检查？

[ ] 是否进行了质量检查？

[ ] 是否发现了遗漏？

### Act

[ ] 是否修复了发现的问题？

[ ] 是否总结了经验？

[ ] 是否准备好进入下一阶段？

## 代码审查检查清单

### 命名规范

[ ] 类名使用大驼峰（如：DictTypeService）

[ ] 方法名使用小驼峰（如：deleteDictType）

[ ] 变量名使用小驼峰（如：dictTypeNo）

[ ] 常量名使用大写下划线（如：DEFAULT_SORT_ORDER）

[ ] 包名使用全小写（如：com.example.system.service）

### 代码格式

[ ] 缩进使用4个空格

[ ] 每行不超过120字符

[ ] 左大括号不换行

[ ] 方法间有空行

### 注释

[ ] 类有JavaDoc注释

[ ] 公共方法有JavaDoc注释

[ ] 复杂逻辑有行注释

### 异常处理

[ ] 有统一的异常处理

[ ] 业务异常使用BusinessException

[ ] 异常信息友好

### 日志记录

[ ] 关键操作记录日志

[ ] 日志级别正确

[ ] 日志信息完整

### 单元测试

[ ] 每个公共方法有单元测试

[ ] 测试覆盖所有分支

[ ] 边界场景有测试

## 老项目维护检查清单

[ ] 是否分析了项目现状？

[ ] 是否识别了变更点？

[ ] 是否分析了变更影响范围？

[ ] 是否优先复用了现有代码？

[ ] 是否保持了代码风格一致？

[ ] 是否保持了接口兼容性？

[ ] 是否准备了回滚方案？

[ ] 是否进行了回归测试？

# 结语

本文档是一套专为AI设计的编程技能规范，核心理念如下：

AI是执行主体：所有角色由AI扮演，角色即时切换，无需等待，7×24小时连续执行

自我审查闭环：AI完成每个任务后立即自我审查，发现问题即时修复，确保质量不依赖人工评审

文档即代码：所有文档使用Markdown格式，版本化管理，可追溯，与代码同等重要

PDCA持续改进：Plan-Do-Check-Act循环，持续执行，持续检查，不遗漏任何环节

技术债务管理：自动识别技术债务，记录并制定偿还计划，保持代码健康

人机协作清晰：明确AI与人工的分工边界，建立人工复核机制，责任划分清晰

通过遵循本文档，AI可以：

独立完成从需求到编码的全流程

保证交付物质量

实现可追溯、可复现

持续学习、持续改进

本文档是AI辅助编程的指导性文件，AI在执行过程中应严格按照SOP执行，形成闭环，交付高质量的软件产品。

文档版本：V4.0 - 整合版
最后更新：2025年2月